宜兴市排水有限公司宜兴市东西氿水生态修复—期水生动植物种植及养护项目更正公告

江苏鸿成工程项目管理有限公司受宜兴市排水有限公司委托，对宜兴市排水有限公司宜兴市东西氿水生态修复—期水生动植物种植及养护项目进行公开招标，已于2021年11月18日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

一、原招标文件主要信息

1、项目名称：宜兴市东西氿水生态修复—期水生动植物种植及养护项目

2、项目编号：YXGYJT202111010

3、公告日期：2021年11月18日

4、第一次更正公告日期：2021年11月26日

5、公告媒体：宜兴市公用产业集团有限公司网站

二、澄清信息

1、本项目第四章项目技术要求和有关说明中第三点项目概况的技术目标中表述更正为：“1.鲜草区，1）将成活水草量作为验收要求：①以随机抽取10个点位作为考核样本（面积5*5平方米），2022年5月前成活水草抽样单元内不少于125丛，并不得出现单个超过1*1平方米的无草区域（超过0.5m的深坑、石块等聚集地、硬土等本底无生长条件的情况除外）；②以随机抽取8个点位作为考核样本（面积1*1平方米），密种区平均每平方不少于110株，稀种区平均每平方不少于60株；③鲜草种植区不得出现单个面积20㎡及以上的空白区域（无水生植物），超过0.5m的深坑、石块等聚集地、硬土等本底无生长条件的情况除外，若数量达到2个及以上时，暂缓当年度考核结算。此外，项目实施标准还应满足市政府及主管部门提出的其他要求。2）恢复高等水生植物品种6种以上，主要品种为苦草、金鱼藻、微齿眼子菜、马来眼子菜、轮叶黑藻、穗花狐尾藻。 3）鲜草种植区水体透明度得到改善，密种区透明度达到80cm，疏种区透明度达到60cm。

2.撒草籽，1）草籽质量优良，数量满足合同要求，2）草籽播撒方法正确，符合规范。”

2、本项目第四章项目技术要求和有关说明中第三点项目概况的技术要求中水生植物养护管理要求第八点更正为：“维持好水草的存活率，透明度，水草覆盖度等指标，确保养护期间满足《验收标准》要求，制定详细养护方案，过程中做好及时补种工作。至2023年5月底前，鲜草区成活水草抽样单元内应不少于140丛（以随机抽取10个点位作为考核样本，面积5*5平方米），并在之后的养护期内不低于以上成活标准。若鲜草种植区出现单个面积20㎡及以上的无水生植物空白区域（超过0.5m的深坑、石块等聚集地、硬土等本底无生长条件的情况除外），数量达到2个及以上时，暂缓当年度考核结算。为满足《验收标准》和养护要求，所需新增的补种等由乙方负责，相关费用由乙方承担。”

3、本项目第五章采购合同中第十二点种植及养护不达标赔偿中第一条更正为：“甲方依据验收标准对乙方开展考核，成活水草在抽检样本单元内，低于验收标准每丛扣减合同总价的万分之二，每出现一个单位的无草区域扣款万分之三，累计结算。若在鲜草种植区出现单个面积20㎡及以上的无水生植物空白区域（超过0.5m的深坑、石块等聚集地、硬土等本底无生长条件的情况除外），数量达到2个及以上时，暂缓当年度考核结算。”

4、本项目第五章采购合同中第十三点不可抗力更正为：“不可抗力因素如下：不可抗力包括：宜城超警戒水位80厘米且连续15天及以上；突发性外源污染汇入项目水域或其他人为恶性水环境污染和破坏事件等。”

5、本项目第六章投标文件中报价一览表的单位更正为万元。

6、请各供应商自行下载此更正公告，如供应商未及时关注相关更正等信息公告，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、本次澄清联系事项：

| 联 系 方 式 | 采购人 | 项目负责人 联系人：朱先生 联系电话：0510-80702121 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 质疑受理人 联系人：蒋先生 联系电话：0510-80702121 |
|  |  | 联系地址：宜兴市新街街道岳东路5号 邮政编码：214200 |
|  | 采购机构 | 联系人：段女士，18800520402 联系地址：宜兴市环科园岳东路1号 邮政编码：214200 |
|  | 上级单位 | 宜兴市公用产业集团有限公司 |

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2021年11月26日